车站管理

2020年部门预算绩效文本

（草案）

车站管理编制

定州市财政局审核

- 目    录

第一部分 部门整体绩效目标

总体绩效目标	1

分项绩效目标	1

工作保障措施	2

第二部分 预算项目绩效目标

1、房屋征收和补偿绩效目标表	5

2、冀财综[2019]31号提前下达2020年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金绩效目标表	6

3、冀财综[2019]35号提前下达2020年省级财政保障性安居工程专项补助资金绩效目标表	7

4、劳务派遣人员经费绩效目标表	8

5、专项公用经费绩效目标表	9

第一部分

- 部门整体绩效目标

- 一、总体绩效目标

年度发展规划目标

1、总体目标

以加快建设京津冀开放型现代化节点城市为目标，围绕“12339”战略，坚持政府主导，依法征收，有序、稳妥推进有序、稳妥推进我市城中村改造，制定以下发展规划目标：

1、完成众春园及周边区片棚改项目的征地、拆迁工作以及棚改安置房的开工建设，积极申请棚改专项债券2亿元。

2、完成2020年上级下达的棚改开工任务700套，基本建成任务245套，积极争取上级棚改专项补助资金约3000万元。

3、进一步完善房屋征收补偿政策，将列入房地产遗留问题台账的39个拆迁、征收难项目，依法履行相关程序，稳妥推进房地产征收拆迁难问题的解决。

4、对所有征收项目坚持政府主导拆迁，依法规范房屋征收、拆迁行为、完成众春园棚改一期、张寒晖大街区片和自来佛街南延区片房屋拆迁征收。

5、启动实施列入省计划的7个城中村改造项目，确保2020年全部开工。

- 二、分项绩效目标

职责分类绩效目标

参与制定本行政区域内房屋征收管理和安置补偿方案等规范性文件；负责组织协调我市行政区域内的房屋征收和安置补偿工作；对国有土地上房屋征收实施单位和房屋征收价格评估机构进行管理；开展社会稳定风险评估和房屋征收评估工作；拟定棚户区改造相关政策、改造计划并组织实施；承办市委、市政府交办的其他事项。

- 三、工作保障措施

1、把握总体要求，科学制订计划

坚持按照“政府主导规划、主导土地、主导拆迁、主导建设”的原则实施，确保房屋征收改造效果。

2、抓好项目筹备，拓宽融资渠道

项目运作，资金先行。要科学测算项目支出和收益情况，依托市城投集团等融资平台，采用各种灵活多样的方式，拓宽融资渠道，及时筹款，并做到专款专用，为项目的顺利启动提供有力保障。

3、严格征收程序，依法安置补偿

房屋征收工作要严格按照《国有土地上房屋征收与补偿条例》相关规定及程序组织实施，确保制订征收补偿安置方案、组织听证会、论证会、进行风险评估、发布征收公告、入户评估、签订补偿安置协议等各环节依法、有序、稳步推进。

房屋征收补偿安置工作要按照公平、公正、公开、透明的原则实施，禁止暗箱操作及变相损害被征收户利益的行为。

4、遵循以人为本，缔造和谐拆迁

牢树以人为本的理念，始终把群众的冷暖记在心上，真心实意地为群众解决各种困难，通过耐心细致地讲解征收补偿政策，用真心、真情感动被征收户，就能得到他们的理解和支持，就能获得推动征收工作的无穷力量。

5、要集中全力、迅速解决项目问题。众人划桨开大船，房屋征收这艘大船只有在市委、市政府的坚强领导下，在指挥部的科学指挥下，多部门齐心协力、团结一致，才能有效推动。动迁工作要有势如破竹之势，切不可拖泥带水，灵活掌握“急事急办、特事特办、难事巧办”的工作方法，发现问题及时由指挥部协调解决。

6、要坚定信心，无所畏惧。奋战征收一线的人员，要有“困难面前有我们，我们面前无困难”的坚韧不拔的毅力。做群众工作，从一开始进不去门，到能够进行门、坐下来，最后与群众结成了朋友。正是有了这种困难面前不气馁、不退缩，咬紧牙关，百折不挠的精神，才能得到群众的理解和支持，才能突破一个个难关。

第二部分

- 预算项目绩效目标

- 1、房屋征收和补偿绩效目标表

| 802003定州市车站综合管理局 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 802-0201-YCN-KRI1 |  | 项目名称 | 房屋征收和补偿 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40000.00 | 其中：财政资金 | 40000.00 | 其他资金 |  |
|  | 土地、房屋征收拆迁与安置 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  | 25.00 |  | 50.00 | 75.00 | 100.00 |  |
| 绩效目标 | 1、及时拨付 2、足额拨付 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 拨付比例 | 已拨付征收拆迁款占总拨付拆迁款的占比 | ≥90百分比 | 资金拨付单 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 已受益人数占总收益人数的占比 | ≥90百分比 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受人群所提供服务的满意程度 | ≥90百分比 | 调查问卷 |

- 2、冀财综[2019]31号提前下达2020年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金绩效目标表

| 802003定州市车站综合管理局 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 802-0202-YCN-WXOF |  | 项目名称 | 冀财综[2019]31号提前下达2020年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1471.00 | 其中：财政资金 | 1471.00 | 其他资金 |  |
|  | 棚户区改造 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  | 25.00 |  | 50.00 | 75.00 | 100.00 |  |
| 绩效目标 | 1、按政府批示及时拨付 2、足额拨付 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 扶安置补助资金到位率 | 实际到位安置补助资金占应到位资金的比例 | ≥80百分比 | 签订协议 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 产生的重要影响，得到安置补助人员的充分认可 | ≥90百分比 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众对安置补助资金的认可 | ≥90百分比 | 调查问卷 |

- 3、冀财综[2019]35号提前下达2020年省级财政保障性安居工程专项补助资金绩效目标表

| 802003定州市车站综合管理局 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 802-0202-YCN-X3FP |  | 项目名称 | 冀财综[2019]35号提前下达2020年省级财政保障性安居工程专项补助资金 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 774.00 | 其中：财政资金 | 774.00 | 其他资金 |  |
|  | 棚户区改造 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  | 25.00 |  | 50.00 | 75.00 | 100.00 |  |
| 绩效目标 | 1、依据政府批示及时拨付资金 2、足额拨付资金 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 完成率 | 当年完成拨付资金任务完成情况 | ≥80百分比 | 资金拨付单 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 产生的重要影响，得到安置补助资金人员的充分认可 | ≥90百分比 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众对安置人员的充分认可 | ≥90百分比 | 调查问卷 |

- 4、劳务派遣人员经费绩效目标表

| 802003定州市车站综合管理局 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 802-0101-JBN-BA0G |  | 项目名称 | 劳务派遣人员经费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
|  | 劳务派遣人员经费 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  | 25.00 |  | 50.00 | 75.00 | 100.00 |  |
| 绩效目标 | 1、按时发放工资 2、足额发放公资 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工资发放人数 | 已发工资人数占工资发放花名册总人数 中的比例（百分比） | 100百分比 | 工资花名册 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 产生的重要影响，得到劳务派遣人员的充分认可 | ≥90百分比 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 劳务派遣人员满意度 | 劳务派遣人员满意数量占总数的比例。 | ≥90百分比 | 调查问卷 |

- 5、专项公用经费绩效目标表

| 802003定州市车站综合管理局 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 802-0101-JBN-607C |  | 项目名称 | 专项公用经费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
|  | 专项综合业务经费 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 绩效目标 | 1、及时拨付 2、足额拨付 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 完成率 | 当年任务完成情况 | ≥85百分比 | 实际完成时间 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 产生社会效益的占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益人员占总人数的比率 | ≥85百分比 | 调查问卷 |